ДОГОВОР № _________

на выполнение электромонтажных работ на территории Саратовской области

г. Саратов								                «__» _______ 20__г.

Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________,     действующего на основании ______________________________ с одной стороны, и___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании _________________________, с  другой  стороны, в дальнейшем именуемые совместно «Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.    В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Подрядчик обязуется выполнять электромонтажные работы на территории Саратовской области (далее – Объект(ы)) и доставку материалов, изделий и конструкций со склада Заказчика на Объекты, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы, в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Работы по Договору выполняются на основании заявок Заказчика (далее – Заявки) по форме, определяемой в Приложении № 2 к Договору. Одновременно с подачей заявки прилагается смета на выполнение работ. Заявки подаются Заказчиком по мере возникающей необходимости. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика предоставления Заявок. Заявки могут быть поданы в пределах общей суммы, определенной настоящим Договором. В Заявки могут включаться виды работ из перечня возможных видов работ, которые в период действия заключаемого договора будут включаться в заявки на выполнение (Приложение №1).

1.3. Все работы, предусмотренные по Договору, выполняются согласно Заявкам Заказчика, а также иными условиями Договора.

1.4. Сдача Подрядчиком работ, выполненных по Договору, и их приемка Заказчиком производится по завершении работ по каждой Заявке в соответствии с перечнем возможных видов работ, которые в период действия заключаемого договора будут включаться в заявки на выполнение (Приложение №1) разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком и оформляется подписанием двустороннего Акта выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме согласно Приложениям №3 и №4 к Договору (унифицированные формы № КС-2 и № КС-3 (утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. №100). Ответственность за подписание Акта выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме согласно Приложениям №3 и №4 к Договору лежит на Подрядчике. При отказе подписания Акта выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат Заказчик обязан предоставить Подрядчику в трехдневный срок мотивированное письменное обоснование.

1.5. Срок действия настоящего Договора: 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания договора и подачи Заказчиком первой заявки.

1.6. Требованием к качеству выполненных работ является обязательное соответствие процессов их выполнения и результата требованиям всех действующих нормативных правовых и нормативных актов, требования которых распространяются на отношения сторон, на действия и мероприятия, выполняемые Подрядчиком во исполнение обязательств из настоящего Договора, на результат выполненных Подрядчиком работ.

1.7. Во избежание сомнений Стороны отмечают, что при выполнении обязательств по Договору Подрядчик обязан без изменения сроков и цены Договора выполнить также работы, хотя прямо и не обозначенные в Договоре, Техническом задании, однако являющиеся необходимыми или обычно производящимися опытными и квалифицированными подрядчиками для обеспечения качества результата подобных работ.

1.8. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет получение всех разрешительных документов, оформление всех необходимых разрешений, согласований, получение технических условий от сторонних организаций для выполнения Работ в объёме, необходимом для полного сооружения и нормальной эксплуатации Объекта, в предусмотренном действующими Нормативно-правовыми актами порядке.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

    - Приступить к выполнению работ с момента получения Заявки в течении 3 (трех) рабочих дней. Заявка отправляется либо оригиналом, либо скан-копией по реквизитам, указанным в разделе 11 настоящего Договора.

    - Выполнить работу с надлежащим качеством и в соответствии с Заявками на выполнение работ.

    - Выполнить работы в соответствии с действующими нормативно правовыми актами.

    - Устранить обнаруженные Заказчиком отклонения от требований нормативно-правовых актов, Технического задания или Заявки за свой счет без изменения стоимости работ по Договору и сроков выполнения работ в течении 5 календарных дней с момента обнаружения Заказчиком отклонений.

    - Освободить Заказчика от всех требований, претензий, судебных исков и т.д. третьих лиц, в особенности государственных органов, которые могут быть предъявлены Заказчику из-за несоблюдения Подрядчиком положений настоящего Договора и законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

    - Подрядчик обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Подрядчика, по форме, Приложение №7 к настоящему Договору с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего Договора.

    - В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

    - Выполнить своими силами и средствами электромонтажные работы.

    - Обеспечить присутствие на Объекте во время проведения работ своего инженерно-технического работника.

    - Производить хранение, доставку всех необходимых для монтажа материалов, конструкций, комплектующих изделий к месту их монтажа, осуществлять все разгрузочные, погрузочные работы, а также складирование материалов своими силами и за свой счет. Осуществлять приемку и охрану всех материалов и инструментов за свой счет и своими силами.

    - Информировать Заказчика в письменном виде о прибытии материалов на Объект. При прибытии материалов предъявлять их представителю Заказчика с сопроводительной документацией (включая накладные, паспорта, сертификаты качества и соответствия, упаковочные листы на каждую партию материалов, Сертификаты безопасности, Сертификаты пожаробезопасности, Сертификаты радиологической безопасности, Санитарные сертификаты, сертификат ГОСТ Р, лицензии и т.п.), в зависимости от номенклатуры, поставляемых материалов для осуществления совместного входного контроля качества материалов, а так же по их количеству.

    - Производить входной контроль качества материалов с составлением соответствующей документации.

    - Ежедневно при производстве работ вести необходимые журналы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

    - Устранять недостатки и дефекты, произошедшие по вине Подрядчика, выявленные Сторонами в процессе производства работ, при приемке выполненных работ и/или в гарантийный период за свой счёт, своими силами и в сроки, установленные Заказчиком.

    - Полностью нести риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования, материалов, Объекта или его части до окончательной приемки всего комплекса работ Заказчиком. Право собственности на поставленные по настоящему Договору материалы, а также на выполненные Подрядчиком работы переходит к Заказчику с даты подписания Сторонами акта выполненных работ (Приложение №3) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Приложение №4).

    - При производстве монтажных/демонтажных работ обеспечивать за свой счет выполнение комплекса мероприятий по защите выполненных работ. Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненный ущерб и устранить повреждения за свой счет и своими силами в случае если данный ущерб и повреждения будут выявлены Заказчиком в ходе проверки выполнения работ. В случае невыполнения Подрядчиком восстановительных работ в установленные сроки Заказчик вправе без ущерба своих прав заменить материалы, конструкции и устранить дефекты силами других организаций с удержанием стоимости восстановительных работ из сумм, причитающихся Подрядчику за выполненные работы.

    - По окончании производства этапа работ выполнить испытания, комплексное опробование оборудования с оформлением, протоколов, отчетов и иной документации в соответствии с требованиями НТД для последующей сдачи результата работ Заказчику.

    - В письменном виде уведомлять Заказчика о необходимости проведения приемки скрытых видов работ. Уведомление направляется заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения этой приемки. В случае, если Подрядчиком произведено закрытие скрытых работ без освидетельствования их представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть скрытых видов работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу, за свой счет. Приемка скрытых видов работ не снимает ответственности с Подрядчика за качество работы.

    - Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда и окружающей среды в период выполнения работ, своевременное выполнение предписаний от контролирующих государственных органов и нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение указанных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Соблюдать требования правил техники безопасности в соответствии с Российскими нормами и предписаниями, инструктировать свой персонал.

    - При прибытии материалов на Объект и выполнении работ соблюдать требования правил производства работ, внутреннего распорядка, пропускного и внутреннего режима, установленного на Объекте, техники безопасности, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение. Подрядчик обязан по требованию Заказчика заменить персонал, нарушающий вышеуказанные требования в сроки, установленные Заказчиком.

    - Обеспечивать на Объекте и конкретных рабочих местах порядок и чистоту, хранить строительный мусор в предназначенных для этого местах, не допуская большого его скопления.

    - По окончании работ составить и передать Заказчику Подрядчику документацию в 2 (двух) экземплярах с электронной копией.

    - В течение 10 (десяти) рабочих дней после сдачи Заказчику всего комплекса работ на Объекте, вывезти с территории Объекта принадлежащие Подрядчику материалы, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции, возведенные им, для своего пользования, временные сооружения, а также строительный мусор.

    - Исполнять указания, уполномоченного представителя Заказчика в отношении форм, сроков предоставления и содержания отчетности.

    - Присутствовать на всех оперативных совещаниях, касающихся исполнения данного Договора, проводимых Заказчиком.

    - Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

    - Подрядчик несёт административную, материальную и уголовную ответственность за несчастные случаи и происшествия, касаемые выполнения работ на Объекте, на период выполнения работ на объекте.

    - Подрядчик обязуется обеспечить ограждение зоны производства Работ типовыми, травмобезопасными ограждениями, при необходимости установку информационных дорожных знаков для обеспечения безопасности дорожного движения на участке выполнения работ.

    - Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех проверках, проводимых компетентными государственными органами в отношении Подрядчика и/или его субподрядчиков, выданных предписаниях и их исполнении, возбужденных административных и уголовных делах в связи с выполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.

    - Предоставлять отчеты о ходе выполнения работ по требованию Заказчика.

    - Обеспечить использование работниками своей организации и/или субподрядной организации исправными средствами СИЗ, спецодеждой и спецобувью для выполнения требований по охране труда и техники безопасности во время проведения работ и/или нахождения указанных работников на территории строительства.

    - Перед производством работ по демонтажу установленного на Объекте оборудования вызвать на Объект представителя эксплуатирующей организации и представителя Заказчика для составления описи демонтируемого оборудования. При этом перечень оборудования, подлежащего демонтажу и передаче, определяется Заказчиком.

    - Передать Заказчику по акту демонтированное оборудование. Передача демонтированного оборудования в соответствии с настоящим пунктом оформляется актом, составленным в двух экземплярах и подписываемым уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

  - Подрядчик имеет право:

    - Досрочно выполнить работу.

    - В случае надлежащего выполнения работ требовать оплату за выполненные по Договору Работы в порядке и в сроки, определенные разделом 3 настоящего Договора, не допуская предъявления выполненных работ к оплате сверх цены Договора.

  - Заказчик обязан:

    - В течении 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ, осмотреть и принять результат работ с подписанием Акта выполненных работ, полученных от Подрядчика.

    - В случае получения письменного мотивированного обращения Подрядчика, обосновывающего невозможность получения Подрядчиком технических условий и исходных данных самостоятельно, оказывать Подрядчику разумное содействие в получении запрашиваемых технических условий и исходных данных

    - По письменному мотивированному запросу выдать Подрядчику доверенность на представление интересов Заказчика.

    - Назначить на весь срок производства работ своего ответственного представителя для решения возникающих технических и организационных вопросов. При этом ответственный представитель не вправе принимать решения, связанные с изменением условий настоящего Договора. Любые согласования и переписка Сторон, изменяющие условия Договора, являются недействительными без подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

2.3.2.	Оплатить работу на условиях настоящего договора.

  - Заказчик имеет право:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. При обнаружении нарушений, недостатков и/или замечаний Заказчик вправе в любое время приостановить работы и потребовать устранения нарушений, недостатков и/или замечаний, выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора. В данном случае Подрядчик не имеет права ссылаться на такую приостановку работ как на основание для перенесения сроков производства работ по Договору, а также как на основание для применения каких-либо санкций для Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧИ, ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ

    - Максимально возможная (предельная) цена договора составляет 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без НДС / кроме того НДС (далее – Цена Договора).

    - Расчет по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 11 настоящего Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (Приложение №3) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Приложение №4) по каждой Заявке.

    - Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика.

  - Сроки выполнения работ по каждой Заявке определяются Заказчиком при ее подаче и указываются в Заявке. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ по каждой Заявке.

  - Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ по какой-либо Заявке, не является основанием для переноса сроков завершения работ по остальным Заявкам.

  - Подрядчиком в полном объеме оценен срок выполнения работ по Договору и признан достаточным для выполнения всех работ по Договору. Срок, необходимый Подрядчику для получения необходимых технических условий, разрешений и согласований, включен в срок выполнения работ по Договору и учтен Подрядчиком при заключении настоящего Договора. В случае возникновения просрочки Подрядчик не вправе ссылаться на недостаточность срока, необходимого для выполнения работ по Договору.

  - Подрядчик в дату, следующую за датой окончания оказания услуги (до 12:00 по московскому времени), обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт оказания услуги средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в разделе 11 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуги (подписанные Подрядчиком акт выполненных работ), должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания оказания услуги, но в любом случае до 5-го числа месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуг.

  - Документы, подтверждающие факт оказания услуги должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления Заказчика, но не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором услуги были оказаны, представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной в пункте 4.2. настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от Подрядчика копий документов, подтверждающих факт оказания услуг. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии исправленных документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика (иное наименование Стороны Договора) от ответственности, предусмотренной пунктом 4.2. настоящего Договора.

  - Изменение условий договора по содержанию, составу, объемам работ, их стоимости, срокам выполнения, порядку расчетов и др. оформляется дополнительным соглашением.

  - Подрядчик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику один экземпляр надлежаще оформленного Акта.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии пунктами 3.5., 3.6. настоящего Договора Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 3.5., 3.6. настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Подрядчиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в документах, подтверждающих факт оказания услуг.

4.3. В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности.

4.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения недостатков.

4.5. Подрядчик обязан соблюдать требования технических регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, при выполнении предмета договора, не нарушая нормальные условия деятельности Заказчика. В результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и компенсировать убытки, возникшие у Заказчика по настоящему Договору.

4.6. Ущерб, причиненный Подрядчиком при выполнении работ по Договору Заказчику или третьим лицам, возмещается Подрядчиком. Если ущерб, причиненный Подрядчиком третьим лицам, возмещен Заказчиком, то Подрядчик обязан возместить Заказчику соответствующие расходы по факту выставления Заказчиком соответствующего требования.

4.7. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе материальную ответственность и ответственность за вред, причиненный Заказчику или третьим лицам при выполнении работ.

4.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

4.9. Обязанность выполнения санкций, предусмотренных настоящим Договором, возникает только после выставления претензии Стороной, чьи права были нарушены. Претензия выставляется в письменном виде и передается под расписку, либо отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

  - Заказчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение предусмотренных п.1.1. настоящего Договора работ, материалами, изделиями и конструкциями.

  - Подрядчик обязан принять принадлежащие Заказчику на праве собственности материалы (давальческие материалы), необходимые для выполнения работ и подписать Акт их приемки-передачи по форме согласно Приложению №5 к Договору.

  - Подрядчик обязан использовать полученные от Заказчика "давальческие материалы" исключительно для целей выполнения работ по настоящему договору. Расходование "давальческих материалов", переданных Заказчиком Подрядчику отражается в Отчетах об использовании материалов заказчика по форме согласно Приложению №6 к Договору.

  - Подрядчик обязуется в момент приемки материалов поставки Заказчика проверить внешнее состояние и незамедлительно уведомить Заказчика о любом случае несоответствия. В случае обнаружения несоответствия материалов, представленных Заказчиком в соответствии с заявкой, Подрядчик обязан незамедлительно известить об этом Заказчика и согласовать с последним срок, в течение которого Заказчик должен произвести их замену.

  - Риск случайной гибели материалов и оборудования с момента проведения и до окончания работ несет Подрядчик.

  - Обеспечение сертифицированным оборудованием, инструментами, механизмами и автотранспортом, необходимыми для выполнения работ, возлагается на Подрядчика. Переданные Заказчиком строительные материалы, неиспользованные при выполнении Работ, подлежат возврату Подрядчиком не позднее, чем за 10 календарных дней до истечения календарного срока действия Договора.

6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТИ

6.1	Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трёх) лет по окончании его действия обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора (в том числе персональных данных), за исключением информации и данных, являющихся общедоступными (далее – «Конфиденциальная информация»). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации.

6.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:

— хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого местах, исключающих доступ к ней третьих лиц;

— ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией.

6.3. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года.

6.4. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.

6.5. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.

Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора понимается действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет значения.

Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым законодательством, а также предоставление Поставщиком конфиденциальной информации третьим лицам в целях подтверждения опыта и квалификации Поставщика для участия в закупочных процедурах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с момента раскрытия конфиденциальной информации.

Стороны вправе передавать информацию о факте заключения настоящего Договора и о его условиях, за исключением финансовых, а также о сделках и соглашениях, согласно которым заключен настоящий Договор, партнерам, клиентам и иных лицам при условии подписания с указанными лицами соглашения о конфиденциальности (в качестве отдельного документа или в составе иного договора), гарантирующего предоставление соответствующими лицами защиты конфиденциальной информации на условиях не худших, чем содержаться в настоящем Договоре.

6.6. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом, Сторона, допустившее такое нарушение, обязуется возместить причиненные этим реальный ущерб в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного требования пострадавшей Стороны.

6.7. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной.

7.  ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, а именно: наводнения, пожара, землетрясения и иных проявлений сил природы, а также войны или военных действий, принятие государственными органами нормативных актов, влияющих на условия исполнения обязательств по настоящему договору, других, независящих от сторон обстоятельств.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажора, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора. В тот же срок Стороны должны уведомлять о прекращении форс-мажорных обстоятельств.

7.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.4. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден свидетельством, выданным компетентным органом, уполномоченным в соответствии с законодательством свидетельствовать форс-мажор.

8.  ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

8.1.1. Задержки Подрядчиком хода выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

8.1.2. Нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущее к существенному снижению качества работ, предусмотренных Заявкой, требованиями Заказчика, действующими СНиП, НТД, ГОСТ РФ;

8.1.3. Аннулирование (прекращение действия) лишение лицензий, сертификатов, Свидетельства о допуске на профессиональную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;

8.1.4. Возбуждения в отношении Подрядчика дела о банкротстве;

8.1.5. При установлении нецелесообразности дальнейшего продолжения работ – с возмещением Подрядчику фактически понесенных затрат, подтвержденных Подрядчиком.

8.2. Сторона, считающая необходимым расторгнуть настоящий Договор, должна сообщить об этом другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня предполагаемого расторжения настоящего Договора.

8.3. Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным пунктом 8.1. настоящего Договора, с даты, указанной в уведомлении, при условии соблюдения сроков его направления, предусмотренных пунктом 8.2. настоящего Договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

9.2. При изменении реквизитов, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в десятидневный срок. В противном случае сообщения и расчеты, переданные и произведенные по последнему известному адресу и реквизитам, считаются переданными и произведенными надлежащим образом.

9.3. Документы, переданные средствами факсимильной/электронной связи, имеют юридическую силу, оригиналы указанных документов направляются по почте в течение 5 (пяти) календарных дней с даты передачи средствами факсимильной/электронной связи.

9.4. Заказчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Подрядчика.

9.5. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, согласования и представления между Сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в тексте настоящего Договора, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать имеющиеся права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

9.7. Любая документация, связанная с исполнением обязательств по настоящему Договору, передаются и принимаются Сторонами только с составлением соответствующих Актов приема-передачи документации или согласно описи, под роспись уполномоченным персоналом Подрядчика или Заказчика. Документация, переданная с нарушением настоящего положения, считается не принятой.

9.6. Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с Политикой по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО», размещенной в сети Интернет по адресу: https://www.interrao.ru/upload/doc/Politika_po_protivodejstviu_moshennichestv_i_kor.pdf (далее - Политика). В рамках исполнения настоящего Договора Покупатель обязуется исполнять требования Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Политики как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая, без ограничений, собственников, должностных лиц, работников или посредников, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения мошенничества и коррупции.

9.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.

9.8. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего договора (соглашения/контракта) не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 ГК РФ.

9.9. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

9.10. При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном суде Саратовской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложение № 1 - Перечень возможных видов работ, которые в период действия заключаемого договора будут включаться в заявки на выполнение;

Приложение № 2 - Форма заявки.

Приложение № 3 – Форма Акта выполненных работ.

Приложение № 4 – Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Приложение № 5 – Форма акта приема-передачи материалов.

Приложение № 6 – Форма Отчета об использовании материалов заказчика.

Приложение № 7 - Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: 		ПОДРЯДЧИК:

| ПАО «Саратовэнерго» 410005 г. Саратов, ул. Им Рахова В.Г., дом 181 ОГРН 1026402199636 ОКПО 00103355 ИНН 6450014808 КПП 785150001 р/с 40702810200000018550 Ф-л Банка ГПБ (АО) г. Москва к\с 30101810200000000823 БИК 044525823 ИНН 7744001497 Тел.: (8452) 573-573; Факс.: (8452) 573-599; e-mail: dopuslugi@sarenergo.ru, office@sarenergo.ru ____________________ _____________ м.п. | ____________________ _____________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору № ______   от __.__.20__г.

Перечень возможных видов работ, которые в период действия заключаемого договора будут включаться в заявки на выполнение

| № пп | Наименование товара | Ед. Изм. | Стоимость работы за ед. без НДС, руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Монтаж светильника уличного на опоре | шт. |  |  |
| 2 | Демонтаж светильника уличного на опоре | шт. |  |  |
| 3 | Демонтаж кронштейна на опоре | шт. |  |  |
| 4 | Затяжка провода в кронштейн на опоре(4м) | шт. |  |  |
| 5 | Монтаж кронштейна приставного для светильника на опору | шт. |  |  |
| 6 | Монтаж кронштейна для светильника на стене | шт. |  |  |
| 7 | Подключение светильника к осветительной сети | шт. |  |  |
| 8 | Ответвление 3фазное | шт. |  |  |
| 9 | Установка стойки СВ-110 | шт. |  |  |
| 10 | Установка опоры СВ-9,5 | шт. |  |  |
| 11 | Демонтаж опоры ж/б | шт. |  |  |
| 12 | Устройство заземления опоры | шт. |  |  |
| 13 | Монтаж провода СИП 2*16 с установкой арматуры | шт. |  |  |
| 14 | Монтаж провода СИП 3*25+1*35 с установкой арматуры | шт. |  |  |
| 15 | Монтаж провода СИП 3*50+1*54,6 с установкой арматуры | шт. |  |  |
| 16 | Монтаж провода СИП 3*50+1*54,6+1*25 с установкой арматуры | шт. |  |  |
| 17 | Устройство контура заземления | шт. |  |  |
| 18 | Монтаж концевых муфт кабеля 0,4 кВ | шт. |  |  |
| 19 | Монтаж соединительных муфт кабеля 0,4 кВ | шт. |  |  |
| 20 | Монтаж концевых муфт кабеля 10 кВ | шт. |  |  |
| 21 | Монтаж соединительных муфт кабеля 10 кВ | шт. |  |  |
| 22 | Монтаж шкафа электрического открытой установки | шт. |  |  |
| 23 | Монтаж шкафа электрического скрытой установки | шт. |  |  |
| 24 | Монтаж автоматического выключателя однополюсного | шт. |  |  |
| 25 | Монтаж автоматического выключателя двухполюсного | шт. |  |  |
| 26 | Монтаж дифференцированного автомата двухполюсного | шт. |  |  |
| 27 | Устройство штробы в бетоне 1 м.п. | м |  |  |
| 28 | Устройство штробы в кирпиче 1 м.п. | м |  |  |
| 29 | Прокладка кабеля в штробе 1 м.п.под штукатурку | м |  |  |
| 30 | Прокладка кабеля открытой проводки 1 м.п. | м |  |  |
| 31 | Прокладка и затяжка кабеля в гофр. Трубу 1 м.п. | м |  |  |
| 32 | Монтаж розеток/выключателей оп/сп | шт. |  |  |
| 33 | Монтаж коробки распаечной/подрозетник в бетоне | шт. |  |  |
| 34 | Монтаж коробки распаечной/подрозетник в кирпиче | шт. |  |  |
| 35 | Монтаж коробки распаечной /подрозетник в гипсокартоне | шт. |  |  |
| 36 | Монтаж светильника люминесцентного/светодиодного подвесного на тросе на высоте до 6 м | шт. |  |  |
| 37 | Монтаж троса для светильника на высоте до 6 м м.п. | м |  |  |
| 38 | Монтаж светильника с лампой накаливания подвесного | шт. |  |  |
| 39 | Монтаж светильника люминисцентного/светодиодного на стене | шт. |  |  |
| 40 | Монтаж светильника люминисцентного/светодиодного на потолке | шт. |  |  |
| 41 | Монтаж светильника люминисцентного/светодиодного встраиваемого в подвесной потолок | шт. |  |  |
| 42 | Монтаж кабель-канала до 20*20 м.п. | м |  |  |
| 43 | Монтаж кабель-канала до 60*40 м.п. | м |  |  |
| 44 | Монтаж кабель-канала до 100*50 м.п. | м |  |  |
| 45 | Устройство закрытого трубопровода бестраншейным методом с применением установок направленного бурения при диаметре полиэтиленовой трубы низкого давления 110 мм | м |  |  |
| 46 | Устройство закрытого трубопровода бестраншейным методом с применением установок направленного бурения при диаметре полиэтиленовой трубы низкого давления 160 мм | м |  |  |
| 47 | Протяжка кабеля в трубе под дорогой в полиэтиленовой трубе низкого давления | м |  |  |
| 48 | Работы подьемника | усл. ед. |  |  |
| 49 | Транспортные расходы по территории Саратовской области, удаленностью до 50 км от г. Саратов | усл. ед. |  |  |
| 50 | Транспортные расходы по территории Саратовской области, удаленностью от 50 км до 100 км от г. Саратов | усл. ед. |  |  |
| 51 | Транспортные расходы по территории Саратовской области, удаленностью от 100 км до 150 км от г. Саратов | усл. ед. |  |  |
| 52 | Транспортные расходы по территории Саратовской области, удаленностью от 150 км до 200 км от г. Саратов | усл. ед. |  |  |
| 53 | Транспортные расходы по территории Саратовской области, удаленностью более 200 км от г. Саратов | усл. ед. |  |  |
| 54 | Сборка щитов ВРУ 380/220 В | шт. |  |  |
| 55 | Демонтаж ВРУ | шт. |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ______________________/___________/ м.п. | __________________/____________ / м.п. |

Приложение №2

к Договору № ______   от __.__.20__г.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка №     от  ________ г.

по Договору  №________ от _______г.

В соответствии с Договором №________ от _______г. ПАО «Саратовэнерго» просит произвести электромонтажные работы _____________________ (наименование из Приложения №1 к Договору) по адресу: _____________________________.

Сроки выполнения работ по заявке:

Начало: «____» __________________ 201_ года / не позднее __ (_____) рабочих / календарных дней с момента получения заявки.

Окончание: не позднее __ (_____) рабочих / календарных дней с момента получения заявки.

Приложения к заявке: Смета на выполнение работ.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| _________ / __________________ / м.п. | _______________ /_______________/ м.п. |

Форму заявки утверждаем:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ______________________/___________/ м.п. | __________________/____________ / м.п. |

Приложение №3

к Договору №________ от  ______20__г.

ФОРМА АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Код

Форма по ОКУД

по ОКПО

Заказчик –

Подрядчик –

Стройка –

Объект  –

| Вид деятельности по ОКДП |  |
| --- | --- |
| Договор № |  |
| Дата |  |
| Вид операции |  |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с | по |

Акт о приемке выполненных работ

| №п/п | Основание | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Общая масса оборудования, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Оборудование | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осп. З/п |  | Эк.Маш | З/п Мех |  |  | Осп. З/п | Эк.Маш | З/п Мех |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форму акта утверждаем:

| ЗАКАЗЧИК: ______________________/_______________/ м.п. | ПОДРЯДЧИК: __________________/______________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение №4

к Договору № ________  от __.__.20__ г.

ФОРМА СПРАВКИ О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Форму акта утверждаем:

| ЗАКАЗЧИК: ______________________/_______________/ м.п. | ПОДРЯДЧИК: __________________/______________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение №5

к Договору № ________  от __.__.20__ г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ

Акт №_____

приема-передачи материалов

|  | "__" _________ 20__ года |
| --- | --- |

ПАО «Саратовэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ___________________________________________________, далее именуемый "Подрядчик", в лице ______________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», подписали настоящий акт к договору №___________от "__"__________ 20__ года (далее -"Договор"), о нижеследующем:

1. Заказчик передает Подрядчику, а Подрядчик принимает следующие материалы:

| № | Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу с учетом НДС,руб. | Общая стоимость с учетом НДС, руб. | Дата передачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Общая стоимость материалов составляет: _____________ (__________) рублей ______копеек, в том числе НДС (20%) - ___________________(______) рублей _____копеек.

3. Материалы переданы в целях использования их Подрядчиком для выполнения работ по Договору.

4. Претензий у Подрядчика по количеству, состоянию и качеству принятых материалов не имеется.

5. Подписав настоящий акт, Подрядчик подтверждает, что обязательства Заказчика по передаче перечисленных материалов по Договору исполнены надлежащим образом.

6. Ответственность за сохранность материалов, указанных в п. 1 настоящего акта, несет Подрядчик с даты подписания Сторонами настоящего акта.

7. Настоящий акт подписан в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон.

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| _________ / __________________ / м.п. | _______________ /_______________/ м.п. |

Форму акта утверждаем:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ______________________/______________/ м.п. | __________________/____________ / м.п. |

Приложение №6

к Договору № ________  от __.__.20__ г.

ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА

ОТЧЕТ №___
об использовании материалов Заказчика

«__» ________ 2019 г.
      ПАО «Саратовэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________, далее именуемое «Заказчик», составило настоящий отчет об использовании материалов заказчика (далее — Отчет), переданных ___________________________ (далее — Подрядчик) для выполнения работ по договору №___________ от «__» ________ ____ г. (далее — Договор), о том, что:

- Заказчик передал, а Подрядчик принял материалы для выполнения работ.

- В период с «__» ________ 20__ г. по «__»________ 20__ г. переданные Заказчиком материалы использованы Подрядчиком при выполнении работ, а именно:

| № п/п | Наименование вида работ | Наименование израсходованных материалов | Единица измерения материалов | Цена за единицу измерения, руб. | Передано материалов заказчиком |  | Фактически использовано материалов подрядчиком |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол-во (объем) | Сумма, руб. | Кол-во (объем) | Сумма, руб. |

Общая стоимость материалов составляет: _____________ (__________) рублей ______копеек,  в том числе НДС (20%) - ___________________(______) рублей _____копеек.руб.
    3. Настоящим подтверждаем, что неизрасходованных материалов, возвратных отходов нет, факта перерасхода материалов при выполнении работ не установлено.
    4. Настоящий Отчет составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| _________ / __________________ / м.п. | _______________ /_______________/ м.п. |

Форму акта утверждаем:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ______________________/___________/ м.п. | __________________/____________ / м.п. |

Приложение №7

к договору №________

от «___» _____________ 2020г.

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников,

включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Организационно-правовая форма (полностью) «__________________________»

Дата заполнения число / месяц / год

| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН (при наличии) | ОГРН | Наименование / Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия и номер документа удостоверяющего личность физического лица | Руководитель /участник /бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, номера и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Контрагент (Подрядчик) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (Заказчику) являются полными, точными и достоверными.

  - Контрагент (Подрядчик) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (Заказчиком) полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (Подрядчик) настоящим освобождает Общество (Заказчика) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (Заказчику) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (Заказчику) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

| Подрядчик ___________________ /____________/ М.П. | Заказчик ___________________ /_____________/ М.П. |
| --- | --- |